课程跳转系统

项目详细方案

| 文件状态：<br><br>[√] 草稿<br><br>[] 正式发布<br><br>[] 正在修改 | 文件标识： | 课程跳转系统——项目详细方案 |
| --- | --- | --- |
| 当前版本： | 1.0 |  |
| 作 者： | 项目开发团队 |  |
| 完成日期： | 2025.03.26 |  |

浙江工商大学计算机与信息工程学院

版 本 历 史

| 版本/状态 | 作者 | 参与者 | 起止日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 草稿 | 项目开发团队 | 全组人员 | 2025.03.20至2025.03.26 | 初稿版本 |

目录

1 文档介绍 4

1.1 文档目的 4

1.2 文档范围 4

1.3 读者对象 4

1.4 参考文档 4

1.5 术语与缩写解释 4

2 项目概述 5

2.1 项目背景 5

2.2 项目目标 5

2.3 项目范围 5

3 技术栈选择 6

3.1 前端技术栈 6

3.2 后端技术栈 6

3.3 数据库技术栈 7

3.4 其他技术栈 7

4 项目结构 7

4.1 目录结构 7

4.2 模块划分 8

5 功能模块 9

5.1 用户认证模块 9

5.2 课程管理模块 10

5.3 课程访问模块 11

5.4 视频播放模块 12

5.5 统计分析模块 12

6 开发计划 13

6.1 开发阶段划分 13

6.2 任务分配 14

6.3 里程碑 15

7 测试计划 15

7.1 测试阶段划分 15

7.2 测试策略 16

7.3 测试工具 17

8 部署计划 17

8.1 部署架构 17

8.2 部署流程 18

8.3 环境配置 19

9 风险分析 19

9.1 技术风险 19

9.2 项目管理风险 20

9.3 外部依赖风险 20

10 质量保证 21

10.1 代码质量 21

10.2 文档质量 21

10.3 测试质量 22

11 项目管理 22

11.1 项目组织 22

11.2 沟通机制 22

11.3 版本控制 23

11.4 文档管理 23

12 附录 23

# 文档介绍

## 文档目的

本文旨在详细描述“课程跳转系统”的项目实施计划，包括项目概述、技术栈选择、项目结构、功能模块、开发计划、测试计划、部署计划、风险分析、质量保证和项目管理等方面。通过本报告，使项目团队和相关 stakeholders 能够清晰了解项目的实施计划和管理方案，为项目的顺利实施提供指导。

## 文档范围

本报告覆盖课程跳转系统的全部项目实施内容，包括项目概述、技术栈选择、项目结构、功能模块、开发计划、测试计划、部署计划、风险分析、质量保证和项目管理等。

## 读者对象

- 开发团队：了解项目实施计划和任务分配

- 测试团队：了解测试计划和测试策略

- 项目管理人员：了解项目进度和风险管理

- 客户：了解项目实施计划和交付物

## 参考文档

- 《课程跳转系统需求分析报告》

- 《课程跳转系统产品设计报告》

- 《课程跳转系统体系结构设计报告》

- 《课程跳转系统模块设计报告》

- 《课程跳转系统数据库设计报告》

## 术语与缩写解释

| 缩写、术语 | 解 释 |
| --- | --- |
| API | Application Programming Interface，应用程序编程接口 |
| UI | User Interface，用户界面 |
| UX | User Experience，用户体验 |
| JWT | JSON Web Token，用于身份认证的令牌 |
| AES | Advanced Encryption Standard，高级加密标准 |
| GCM | Galois/Counter Mode，一种认证加密模式 |
| CI/CD | Continuous Integration/Continuous Deployment，持续集成/持续部署 |
| MVP | Minimum Viable Product，最小可行产品 |

# 项目概述

## 项目背景

随着在线教育的发展，越来越多的用户需要管理多个课程平台的账号和密码。用户在访问不同课程平台时，需要记住不同的用户名和密码，登录过程繁琐，影响用户体验。为了解决这一问题，我们设计了课程跳转系统，用户可以将多个课程平台的账号和密码集中管理，实现一键跳转到目标课程平台并自动填充用户名和密码，提高用户的学习效率和体验。

## 项目目标

1. 解决用户记忆多个课程平台账号密码的痛点

2. 提供统一的课程管理界面，方便用户管理多个课程

3. 实现课程平台的自动登录，提高用户学习效率

4. 支持视频播放功能，提供良好的学习体验

5. 提供课程访问统计，帮助用户了解学习习惯

6. 确保用户数据和课程凭证的安全性

## 项目范围

1. 功能范围：

2. 技术范围：

3. 交付范围：

# 技术栈选择

## 前端技术栈

| 技术 | 版本 | 用途 | 选型理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| React | 18 | 前端框架 | 组件化开发，性能优秀，生态丰富 |
| TypeScript | 5 | 前端语言 | 类型安全，提高代码质量和可维护性 |
| Vite | 5 | 前端构建工具 | 快速的开发体验，优化的构建输出 |
| Tailwind CSS | 3 | 前端样式 | 实用优先的CSS框架，提高开发效率 |
| React Router | 6 | 路由管理 | 声明式路由，支持代码分割 |
| Axios | 1.6 | HTTP客户端 | 简洁的API，支持拦截器和取消请求 |
| JWT Decode | 4.0 | JWT解析 | 安全解析JWT令牌，获取用户信息 |
| React Hook Form | 7.49 | 表单处理 | 高性能的表单处理库，支持验证 |

## 后端技术栈

| 技术 | 版本 | 用途 | 选型理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| Node.js | 18 | 运行环境 | 跨平台，高性能，生态丰富 |
| Express | 4.18 | Web框架 | 轻量、灵活，适合构建RESTful API |
| TypeScript | 5 | 后端语言 | 类型安全，提高代码质量和可维护性 |
| TypeORM | 0.3.17 | ORM框架 | 支持TypeScript，简化数据库操作 |
| JWT | 9.0 | 身份认证 | 无状态认证，便于水平扩展 |
| Bcrypt | 5.1 | 密码哈希 | 安全的密码存储方案 |
| AES-256-GCM | - | 数据加密 | 高级加密标准，安全性高 |
| Cors | 2.8 | 跨域处理 | 支持跨域请求，配置灵活 |
| Helmet | 7.1 | 安全增强 | 设置安全相关的HTTP头 |
| Morgan | 1.10 | 日志记录 | 简单的HTTP请求日志中间件 |

## 数据库技术栈

| 技术 | 版本 | 用途 | 选型理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| MySQL | 8.0 | 关系型数据库 | 稳定可靠，适合关系型数据存储 |
| Redis | 7.0 | 缓存数据库 | 高性能的内存数据库，用于缓存热点数据 |

## 其他技术栈

| 技术 | 版本 | 用途 | 选型理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| Docker | 24.0 | 容器化 | 便于部署和环境一致性 |
| Docker Compose | 2.23 | 多容器管理 | 简化多容器应用的部署和管理 |
| Git | 2.43 | 版本控制 | 分布式版本控制系统，便于团队协作 |
| Postman | - | API测试 | 强大的API测试工具，支持自动化测试 |
| Jest | 29 | 单元测试 | 流行的JavaScript测试框架 |
| Cypress | 13 | 端到端测试 | 现代化的前端测试工具 |

# 项目结构

## 目录结构

course-jump-system/
├── backend/          # 后端代码
│   ├── src/          # 源代码
│   │   ├── controllers/   # 控制器
│   │   ├── middleware/    # 中间件
│   │   ├── routes/        # 路由
│   │   ├── services/      # 服务
│   │   ├── utils/         # 工具
│   │   └── app.ts         # 应用入口
│   ├── Dockerfile       # Dockerfile
│   ├── package-lock.json # 依赖锁定文件
│   ├── package.json      # 依赖配置
│   └── tsconfig.json     # TypeScript配置
├── database/         # 数据库相关
│   ├── init.sql       # 初始化脚本
│   └── my.cnf         # MySQL配置
├── frontend/         # 前端代码
│   ├── src/          # 源代码
│   │   ├── components/    # 组件
│   │   ├── page/         # 页面
│   │   ├── services/      # 服务
│   │   ├── types/         # 类型定义
│   │   ├── App.tsx        # 应用入口
│   │   ├── index.css      # 全局样式
│   │   └── main.tsx       # 渲染入口
│   ├── Dockerfile       # Dockerfile
│   ├── index.html       # HTML模板
│   ├── package-lock.json # 依赖锁定文件
│   ├── package.json      # 依赖配置
│   ├── postcss.config.js # PostCSS配置
│   ├── tailwind.config.js # Tailwind CSS配置
│   ├── tsconfig.json     # TypeScript配置
│   ├── tsconfig.node.json # TypeScript Node配置
│   └── vite.config.ts    # Vite配置
├── .gitignore        # Git忽略文件
└── docker-compose.yml # Docker Compose配置

## 模块划分

### 前端模块

| 模块 | 功能描述 | 文件位置 |
| --- | --- | --- |
| 用户认证模块 | 处理用户注册、登录、登出等功能 | frontend/src/components/LoginRegister.tsx |
| 课程管理模块 | 处理课程的创建、编辑、删除、查询等功能 | frontend/src/components/CourseCard.tsx<br>frontend/src/components/AddCourseModal.tsx |
| 课程访问模块 | 处理课程的直接访问和嵌入访问等功能 | frontend/src/page/CourseDashboard.tsx |
| 视频播放模块 | 处理视频的播放、画中画等功能 | frontend/src/components/BilibiliPlayer/ |
| API服务模块 | 处理与后端的API通信 | frontend/src/services/api.ts<br>frontend/src/services/auth.ts<br>frontend/src/services/course.ts |
| 类型定义模块 | 定义系统的TypeScript类型 | frontend/src/types/index.ts |

### 后端模块

| 模块 | 功能描述 | 文件位置 |
| --- | --- | --- |
| 用户认证模块 | 处理用户注册、登录、登出等功能 | backend/src/controllers/auth.controller.ts<br>backend/src/routes/auth.routes.ts |
| 课程管理模块 | 处理课程的创建、编辑、删除、查询等功能 | backend/src/controllers/course.controller.ts<br>backend/src/routes/course.routes.ts |
| 课程访问模块 | 处理课程的直接访问和嵌入访问等功能 | backend/src/controllers/proxy.controller.ts<br>backend/src/routes/proxy.routes.ts |
| 视频分析模块 | 处理视频的分析和处理等功能 | backend/src/controllers/videoAnalysis.controller.ts<br>backend/src/routes/videoAnalysis.routes.ts |
| 安全管理模块 | 处理数据加密、解密、认证等功能 | backend/src/services/encryption.service.ts<br>backend/src/middleware/auth.middleware.ts |
| 服务模块 | 处理核心业务逻辑 | backend/src/services/aiAnalysis.service.ts<br>backend/src/services/videoDownload.service.ts |
| 工具模块 | 提供通用工具函数 | backend/src/utils/database.ts<br>backend/src/utils/dbInit.ts |

# 功能模块

## 用户认证模块

### 功能描述

用户认证模块负责处理用户的注册、登录、登出等功能，确保只有授权用户能够访问系统资源。

### 功能点

1. 用户注册：

2. 用户登录：

3. 用户登出：

### 技术实现

- 使用bcrypt算法加盐哈希存储密码

- 使用JWT令牌进行身份认证

- 使用sessions表存储会话信息

- 使用中间件验证JWT令牌

## 课程管理模块

### 功能描述

课程管理模块负责处理课程的创建、编辑、删除、查询等功能，方便用户管理多个课程平台的账号和密码。

### 功能点

1. 创建课程：

2. 编辑课程：

3. 删除课程：

4. 查询课程：

### 技术实现

- 使用AES-256-GCM算法加密课程凭证

- 使用TypeORM框架进行数据库操作

- 实现基于用户ID的访问控制

## 课程访问模块

### 功能描述

课程访问模块负责处理课程的直接访问和嵌入访问等功能，实现一键跳转到目标课程平台并自动填充用户名和密码。

### 功能点

1. 直接访问课程：

2. 嵌入访问课程：

3. 代理服务：

### 技术实现

- 使用临时访问令牌确保课程访问的安全性

- 使用代理服务实现自动登录

- 使用access_logs表记录访问日志

## 视频播放模块

### 功能描述

视频播放模块负责处理视频的播放、画中画等功能，提供良好的视频学习体验。

### 功能点

1. 视频播放：

2. 画中画播放：

3. 视频信息展示：

### 技术实现

- 使用HTML5 Video API实现视频播放

- 支持画中画API

- 实现视频代理服务，提高视频播放的流畅度和安全性

## 统计分析模块

### 功能描述

统计分析模块负责处理课程访问的统计和分析功能，帮助用户了解学习习惯。

### 功能点

1. 访问统计：

2. 统计展示：

### 技术实现

- 使用access_logs表记录访问日志

- 实现统计分析服务，生成统计报表

- 使用图表库展示统计结果

# 开发计划

## 开发阶段划分

| 阶段 | 时间 | 主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 需求分析 | 2025.03.15-2025.03.20 | 需求收集、分析、评审 |
| 设计阶段 | 2025.03.20-2025.03.26 | 架构设计、模块设计、数据库设计 |
| 开发阶段 | 2025.03.26-2025.04.20 | 前端开发、后端开发、数据库开发 |
| 测试阶段 | 2025.04.20-2025.04.27 | 单元测试、集成测试、系统测试 |
| 部署阶段 | 2025.04.27-2025.04.30 | 部署准备、环境配置、系统部署 |
| 上线阶段 | 2025.05.01 | 系统上线、监控、维护 |

## 任务分配

### 前端开发任务

| 任务名称 | 负责人 | 预计工时 | 开始时间 | 结束时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目初始化 | 前端开发1 | 4h | 2025.03.26 | 2025.03.26 |
| 用户认证组件开发 | 前端开发1 | 8h | 2025.03.27 | 2025.03.27 |
| 课程管理组件开发 | 前端开发2 | 16h | 2025.03.28 | 2025.03.29 |
| 课程访问组件开发 | 前端开发2 | 12h | 2025.03.30 | 2025.03.31 |
| 视频播放组件开发 | 前端开发1 | 20h | 2025.04.01 | 2025.04.02 |
| 统计分析组件开发 | 前端开发2 | 12h | 2025.04.03 | 2025.04.03 |
| 前端集成测试 | 前端开发1,2 | 8h | 2025.04.04 | 2025.04.04 |
| 前端性能优化 | 前端开发1,2 | 8h | 2025.04.05 | 2025.04.05 |

### 后端开发任务

| 任务名称 | 负责人 | 预计工时 | 开始时间 | 结束时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目初始化 | 后端开发1 | 4h | 2025.03.26 | 2025.03.26 |
| 用户认证模块开发 | 后端开发1 | 8h | 2025.03.27 | 2025.03.27 |
| 课程管理模块开发 | 后端开发2 | 16h | 2025.03.28 | 2025.03.29 |
| 课程访问模块开发 | 后端开发2 | 16h | 2025.03.30 | 2025.03.31 |
| 视频分析模块开发 | 后端开发1 | 12h | 2025.04.01 | 2025.04.01 |
| 安全管理模块开发 | 后端开发2 | 8h | 2025.04.02 | 2025.04.02 |
| 后端集成测试 | 后端开发1,2 | 8h | 2025.04.03 | 2025.04.03 |
| 后端性能优化 | 后端开发1,2 | 8h | 2025.04.04 | 2025.04.04 |

### 数据库开发任务

| 任务名称 | 负责人 | 预计工时 | 开始时间 | 结束时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据库设计 | DBA | 8h | 2025.03.26 | 2025.03.26 |
| 初始化脚本开发 | DBA | 4h | 2025.03.27 | 2025.03.27 |
| 数据库优化 | DBA | 4h | 2025.04.05 | 2025.04.05 |

## 里程碑

| 里程碑名称 | 完成时间 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 需求分析完成 | 2025.03.20 | 需求分析报告 |
| 设计完成 | 2025.03.26 | 产品设计报告、体系结构设计报告、模块设计报告、数据库设计报告 |
| 开发完成 | 2025.04.05 | 前端代码、后端代码、数据库脚本 |
| 测试完成 | 2025.04.27 | 测试报告 |
| 部署完成 | 2025.04.30 | 部署文档 |
| 系统上线 | 2025.05.01 | 上线报告 |

# 测试计划

## 测试阶段划分

| 阶段 | 时间 | 主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | 2025.04.06-2025.04.10 | 测试各个模块的单元功能 |
| 集成测试 | 2025.04.11-2025.04.17 | 测试模块之间的集成功能 |
| 系统测试 | 2025.04.18-2025.04.24 | 测试系统的整体功能 |
| 验收测试 | 2025.04.25-2025.04.27 | 客户验收测试 |

## 测试策略

1. 单元测试：

2. 集成测试：

3. 系统测试：

4. 验收测试：

## 测试工具

| 工具 | 用途 | 适用阶段 |
| --- | --- | --- |
| Jest | 单元测试 | 单元测试阶段 |
| React Testing Library | 前端组件测试 | 单元测试阶段 |
| Supertest | 后端API测试 | 集成测试阶段 |
| Postman | API自动化测试 | 集成测试阶段 |
| Cypress | 端到端测试 | 系统测试阶段 |
| LoadRunner | 压力测试 | 系统测试阶段 |
| OWASP ZAP | 安全测试 | 系统测试阶段 |

# 部署计划

## 部署架构

+-------------------+     +-------------------+     +-------------------+
|                   |     |                   |     |                   |
|    Nginx          |<--->|    应用服务器集群  |<--->|    数据库主从     |
|  (负载均衡)       |     |  (Node.js + Expr) |     |  (MySQL 8.0)      |
|                   |     |                   |     |                   |
+-------------------+     +-------------------+     +-------------------+
                                 |                         |
                                 |                         |
                         +-------------------+     +-------------------+
                         |                   |     |                   |
                         |    Redis缓存集群  |     |    日志服务器     |
                         |  (可选)           |     |  (ELK Stack)      |
                         |                   |     |                   |
                         +-------------------+     +-------------------+

## 部署流程

1. 环境准备：

2. 代码部署：

3. 数据库部署：

4. 应用部署：

5. 系统验证：

## 环境配置

| 环境 | 配置 |
| --- | --- |
| 开发环境 | Node.js 18+, MySQL 8.0, Docker |
| 测试环境 | Node.js 18+, MySQL 8.0, Docker |
| 生产环境 | Node.js 18+, MySQL 8.0, Docker, Nginx, Redis |

# 风险分析

## 技术风险

1. 技术选型风险：

2. 性能风险：

3. 安全风险：

## 项目管理风险

1. 进度风险：

2. 资源风险：

3. 沟通风险：

## 外部依赖风险

1. 第三方服务风险：

2. 技术支持风险：

# 质量保证

## 代码质量

1. 代码规范：

2. 代码复用：

3. 代码测试：

## 文档质量

1. 文档规范：

2. 文档类型：

3. 文档管理：

## 测试质量

1. 测试用例设计：

2. 测试执行：

3. 测试报告：

# 项目管理

## 项目组织

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目的整体管理，包括进度管理、资源管理、风险管理等 |
| 产品经理 | 负责产品的需求分析和设计，与客户沟通需求 |
| 前端开发工程师 | 负责前端代码的开发和维护 |
| 后端开发工程师 | 负责后端代码的开发和维护 |
| 数据库管理员 | 负责数据库的设计、部署和维护 |
| 测试工程师 | 负责系统的测试，包括单元测试、集成测试、系统测试等 |
| UI/UX设计师 | 负责系统的UI/UX设计 |

## 沟通机制

1. 每日站会：

2. 周会：

3. 客户沟通：

4. 沟通工具：

## 版本控制

1. 分支管理：

2. 代码提交规范：

3. 代码评审：

## 文档管理

1. 文档类型：

2. 文档存储：

3. 文档审核：

# 附录A：项目计划确认

| 计划评审报告摘要 |  |
| --- | --- |
| 计划文档 | 课程跳转系统项目详细方案, 项目开发团队, 2025-03-26 |
| 计划评审报告 | 课程跳转系统项目计划评审, 2025-03-26 |
| 评审结论 | [ ] 计划合格，无需修改<br><br>[ ] 计划基本合格，需要少量修改<br><br>[√] 计划不合格，需要较大修改 |
| 评审意见 |  |
| 评审小组成员 |  |

| 计划承诺 |  |
| --- | --- |
| 计划文档 | 课程跳转系统项目详细方案, 项目开发团队, 2025-03-26 |
| 项目经理承诺 | 按照计划文档执行项目，确保项目按时交付<br><br>签字：__________ 日期：__________ |
| 客户承诺 | 按照计划文档配合项目实施，提供必要的支持<br><br>签字：__________ 日期：__________ |